附件2

铁路工程建设工法文本编写要求

一、编写内容

1.前言：简述工法概况，形成过程，研究开发单位，关键技术的成熟性与可靠性说明、鉴定和获奖情况。

2.工法特点：说明本工法与传统施工方法的区别，在工期、质量、安全、节能、环保、造价等技术经济指标方面的先进性。

3.适用范围：说明针对不同的设计要求、不同的工期、质量、节能、环保、造价等要求，以及不同的施工环境条件等，工法所适用的工程对象。

4.工艺原理：从理论上阐述工法施工工艺及管理的基本原理，重点说明关键技术的理论基础。

5.施工工艺流程及操作要点：工艺流程应按施工工艺的顺序编写，重点说明基本工艺流程，讲清工序间的关系、衔接和关键所在，最好采用流程图来表述，同时将劳动组织、人员数量和工种配备也应叙述清楚，文字难以表述的内容，附以图、表说明。

6.材料与设备：以表格的形式说明主要材料机具的名称、规格、型号、数量、主要技术指标、用途、能耗。对于新材料、新设备，必要时应提供相应的检验检测方法。

7.质量控制：说明本工法执行的国家、行业标准和规范，及达到标准规范要求所采取的措施，国家、行业标准规范中没有的，要经相关权威单位鉴定。

8.安全措施：说明本工法执行的国家、行业有关的安全法律法规，结合本工法的具体情况，说明所采取的安全措施。

9.环保、节能措施：说明本工法实施过程贯彻执行国家、地方、行业有关环境保护、节约能源的法律法规所采取的措施，及达到的指标。

10.技术经济效益等分析：说明本工法与同类工程采用常规施工方法比较，具有哪些优越性，通过有关技术、经济、环保、节能指标的分析对比，对工法取得的经济、环保、节能和社会效益作出客观的评价。

11.工程实例：列举应用本工法的工程项目概况，工法应用情况，取得的实际效果和需要改进的问题。

二、工法文本要求

1.工法立题名称应与工法内容贴切，反映出工法特色，必要时冠以限制词。

2.工法编写应层次分明，词、句、术语应准确、规范，使用非行业通用术语的专用术语要加注释，文稿中的数据要可靠，每篇文稿都要清洁，图、表、字要清晰美观。

3.工法文本的格式采用国家工程建设标准格式。

⑴工法的叙述按章、节、条、款、项五个层次依次排列。

“章”是工法的主要单元，即上述工法应包括的11项内容；

“条”是工法的基本单元，见如下编号示例说明：

章         节          条          款         项

┏1.0.1

1   ——————————— ┃1.0.2

┃1.0.3

2                          ┗1.0.4

3

┏6.4.1

4                          ┃6.4.2

┏6.1        ┃6.4.3             ┏1

5             ┃6.2        ┃6.4.4             ┃2           ┏1)

┃6.3        ┃6.4.5             ┃3           ┃2)

6  ————— ┨6.4 ———-┨6.4.6——— ——--┨4 —————┨3)

┃6.5        ┃6.4.7             ┃5           ┃4)

7             ┃6.6        ┃6.4.8             ┃6           ┗5)

┗6.7        ┃6.4.9             ┗7

8                          ┃6.4.10

┗6.4.11

⑵工法中的表格、图示应有名称。表、图的使用要与工法文字叙述层次相一致，表、图的编号以条文的编号相吻合。如果条文中有多表多图时，在条文号后加表、图的顺序号。

例如：条文6.4.6中有三个表和二个图，

“表”应表示为 表6.4.6—1，表6.4.6—2，表6.4.6—3；

“图”应表示为 图6.4.6—1，图6.4.6—2。

图示要符合制图标准。

⑶工法中的公式编号与表、图的表示一致，与“条”相吻合，仅一个公式也要加顺序号，公式要居页面中心，例如：

Fk+Gk

Pk= ——————          (6.4.6—1)

A

式中   Pk ─ 相应于荷载效应标准组合时，基础底面处的平均压力值；

Fk —相应于荷载效应标准组合时，上部结构传至基础顶面的竖向力值；

Gk —基础自重和基础上的土重；

A —基础底面面积。

4.工法文稿中的计量单位必须采用国家法定计量单位，统一用符号表示，例如：m、m²、m³、kg、d、h等符号表示。