铁路工程施工和监理企业信用评价办法

（征求意见稿）

第一章  总则

第一条 为贯彻落实《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》《国务院办公厅关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》等文件精神，加强铁路建设市场管理，健全以信用监管为基础的铁路建设市场监管机制，规范开展铁路工程施工和监理企业信用评价工作，根据有关法律法规规章等规定，制定本办法。

第二条 本办法所称铁路工程施工和监理企业信用评价，是指国家铁路局按照本办法规定的评价标准和程序，组织地区铁路监督管理局、地方铁路监督管理部门、建设单位对铁路工程建设项目的施工单位、监理单位从业行为分别进行评价，并形成铁路工程施工、监理企业行业信用等级的活动。

第三条 铁路工程施工和监理企业信用评价应遵循公平、公正、公开的原则。

第四条 铁路工程施工和监理企业信用评价工作实行统一管理、分级负责。国家铁路局负责全国铁路工程施工和监理企业信用评价制度拟定，评价结果汇总、审查、公示及公布工作；地区铁路监督管理局和地方铁路监督管理部门承担辖区铁路工程建设项目参建施工单位、监理单位的区域评价、评价结果汇总、审核、公示及上报等具体工作；建设单位负责对本建设项目的施工单位和监理单位的合同履约行为进行评价和结果上报工作。

第二章  评价内容及评价程序

第五条 铁路工程施工和监理企业信用评价内容主要包括：铁路工程建设项目合同履约行为，在铁路工程建设活动中受到行政监管部门处理的违法违规行为（以下简称监管约束行为）和取得的有关工程荣誉、参加工程抢险等鼓励行为。合同履约行为、监管约束行为分别独立评价。

第六条 合同履约行为评价由建设单位（或代建单位，以下不再区分）按铁路工程建设项目分别开展。

建设单位应将合同履约行为评价纳入工程承包合同，并在自行制定的铁路工程建设项目施工单位、监理单位合同履约行为评价实施细则基础上开展。评价实施细则应结合项目建设管理实际，明确合同履约行为的评价内容、评价方式、评价计分和排序规则、结果公示内容及期限、结果异议处理等事项。评价内容应包括工程质量、安全管理、进度控制、分包管理、农民工工资支付保障等方面。

合同履约行为评价实施细则应分送参建各施工单位和监理单位的现场项目部，条件成熟的项目可在初次办理工程质量监督手续时一并报送，其余项目在开工后的3个月内报送。建设单位在日常管理中，对发现涉及违反相关工程建设法律法规规章规定需要依法查处的行为，应向项目归属地区铁路监督管理局报告。

对建设单位的评价结果异议答复不满意或认为建设单位评价工作中存在违规行为的，有关施工、监理单位可向项目归属地区铁路监督管理局申诉或举报。

建设单位应于评价年度次年的1月20日前，将上年度的评价（排名）结果报建设项目归属地区铁路监督管理局。地区铁路监督管理局指导辖区建设单位开展信用评价工作，并对建设单位作出的评价结果进行审核确认。

第七条 监管约束行为评价由地区铁路监督管理局直接对本辖区各铁路工程建设项目的参建施工单位、监理单位进行评价。

地区铁路监督管理局结合日常监督检查、投诉举报、事故调查、行政约谈、行政处罚等监管措施，按照《铁路工程施工和监理企业监管约束行为评价标准》（以下简称《监管约束行为评价标准》，见附件1）进行评价扣分。每个施工、监理企业在各地区铁路监督管理局辖区内的监管约束行为评价分值初始分均为100分。

评价时，对于以联合体方式承包的，按扣分标准分别对联合体牵头方和责任方进行扣分，其中属于联合体牵头方责任的，仅对联合体牵头方扣分；属于联合体参与方责任的，对责任方予以扣分，同时对联合体牵头方按责任方扣分的20%扣分，联合体其他参与方不予扣分。

第八条 地方铁路建设项目的施工和监理企业评价工作，由省级地方铁路监督管理部门组织有关铁路工程建设项目的建设单位按照本办法第六条、第七条规定开展评价，并于每年1月31日前将上一年度辖区内地方铁路工程建设项目的参建施工单位、监理单位的地方铁路评价结果（评分）送相关地区铁路监督管理局。

第九条 地区铁路监督管理局负责本辖区内所有铁路工程建设项目参建施工单位、监理单位的区域评价汇总工作。

地区铁路监督管理局按照《铁路工程施工和监理企业信用评价评分计算方法》（以下简称《评分计算方法》，见附件2）计算得出区域汇总评价分值，形成本辖区的区域汇总评价结果。区域汇总评价结果在国家铁路局网站有关栏目公示7日（地方铁路区域汇总评价结果由相关地区铁路监督管理局一并公示）。

公示期内对区域汇总评价结果有异议的，可在公示期限内向公示部门提出申诉。地区铁路监督管理局评价工作中存在违规行为的，可向国家铁路局举报。

地区铁路监督管理局应于每年的2月20日前完成上一年度的区域汇总评价工作，并于3月1日前将区域汇总评价结果报国家铁路局。

第十条 国家铁路局负责全国铁路工程施工企业、监理企业综合评价工作。国家铁路局根据各地区铁路监督管理局上报的区域评价汇总结果，按照《评分计算方法》进行汇总，形成年度铁路工程施工和监理企业信用评价结果，并将评价结果在国家铁路局网站公示7日，无异议后公布。原则上，每年的3月31日前完成上一年度全国铁路工程施工企业、监理企业综合评价工作。

国家铁路局在综合评价时，对于在评价期内参加政府部门、铁路运输企业、建设单位组织的铁路应急抢险任务的企业，参建铁路工程获得詹天佑奖、鲁班奖（铁路工程）、铁路优质工程奖、铁路工程建设部级工法的企业，给予适当信用加分。信用加分，由有关企业依据《良好行为加分标准》（见附件3），填写《信用加分申请表》提出申请并附具证明材料于每年2月20日前送相关地区铁路监督管理局；地方铁路建设项目《信用加分申请表》（见附件3）由地方铁路监督管理部门审核报送相关地区铁路监督管理局汇总。地区铁路监督管理局审核无误后，将《信用加分建议表》随区域汇总评价材料一并报送国家铁路局；国家铁路局审查后纳入当期综合评价结果。

第十一条 合同履约行为评价的依据主要如下：

（一）建设单位制定的合同履约行为评价实施细则；

（二）建设单位在项目管理过程中日常检查确认的问题；

（三）建设单位在项目管理工作中形成的文件（记录）；

（四）其他相关合同履约信息。

第十二条 监管约束行为评价的依据主要如下：

（一）国家铁路局、地区铁路监督管理局、地方铁路监督管理部门公布的失信行为记录、监督检查结果通报或行政约谈记录、行政处罚决定等；

（二）投诉举报或生产安全事故、工程质量事故调查处理结果；

（三）其他相关监管处理结果文件（记录）。

第三章  评价周期及结果

第十三条 铁路工程施工和监理企业信用评价按年度开展，评价期为每年1月1日至12月31日。在建的铁路工程建设项目施工单位、监理单位参与本年度信用评价，但当年施工期少于6个月的不参与当年信用评价；建设项目初步验收后的下一个评价期起不再参与信用评价。

有关单位被认定公布失信行为的公布期如跨两个评价年度，两个评价年度各按照《监管约束行为评价标准》对应项的50%分值进行扣分。

第十四条 铁路工程施工和监理企业信用评价等级分为AA、A、B、C、D五个等级，具体为：

AA级：评价得分≥95分或评价得分由高到低排名前10%，信用好；

A级：评价得分由高到低排名10%-20%(不含10%），信用较好；

B级：评价得分由高到低排名20%-70%（不含20%），信用一般；

C级：评价得分由高到低排名70%-95%（不含70%），信用较差；

D级：评价得分由高到低排名95%以后（不含95%）信用差。

仅在一个地区铁路监督管理局辖区内从业的铁路工程施工企业或监理企业，其汇总评价等级最高为A级。

一个评价期内在两个及以上地区铁路监督管理局辖区内区域汇总评价得分均低于60分的或按照《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》被纳入“黑名单”管理的，则该企业在全国铁路工程施工和监理企业汇总评价等级直接定为D级。

第十五条 评价结果公布后，结果运用有效期自公布之日次日起至下一年度评价结果公布之日止。

在结果运用有效期内，对评价结果为AA级和连续两年评为A级的铁路工程施工和监理企业，在日常监管中可减少50%的检查频次或抽查比例；连续两年以上评为AA级的铁路工程施工和监理企业，在日常监督检查或抽查可免检（发生事故、有查实的投诉举报除外）；鼓励、支持有关方面在信用服务、市场竞争、评先评优等方面依法依规对前述等级企业提供便利和优惠措施。

对信用评价等级为C级的企业，纳入重点监管范围，在日常监管中可提高50%的检查频次或抽查比例。

对信用评价等级为D级的企业，纳入重点监管范围，在日常监督检查或抽查中必查；鼓励、支持其他有关部门在信用服务、市场竞争、评先评优等方面依法依规予以限制或约束。

第四章  评价管理

第十六条 地区铁路监督管理局、地方铁路监督管理部门在每一评价年度的监督抽查等主动监管行为，原则上应覆盖辖区内所有参与评价的企业。

第十七条 按照铁路建设项目信息和信用信息公开管理的有关规定，建设单位应及时在铁路工程监督管理信息系统录入和更新在建铁路工程建设项目及参建单位的有关信息；铁路工程施工企业、监理企业应及时录入和更新本企业的基本信息和主要参建人员信息，对于未按规定填报、变更相关信息或在填报、变更相关信息中弄虚作假的企业，按照《监管约束行为评价标准》进行扣分。

第十八条 建设单位应当建立信用评价管理台账，按时对参建施工单位、监理单位进行合同履约行为评价。建设单位及其工作人员在合同履约行为评价中应严格遵循公平、公正、公开的原则，不得弄虚作假或借机牟利。

第十九条 国家铁路局、地区铁路监督管理局、地方铁路监督管理部门应建立信用评价工作台账，并存档备查，加强对建设单位合同履约评价工作的监督和指导。对发现的评价违规行为，应当责令相关单位和当事人限期改正并依法依规严肃处理。

国家铁路局、地区铁路监督管理局、地方铁路监督管理部门工作人员在信用评价工作中不得徇私舞弊、以权谋私或弄虚作假，存在违规行为的，按照有关规定严肃处理。

第五章  附则

第二十条 铁路工程施工、监理企业在评价期内如发生单位分立、合并、更名等情形的，当期仍按原单位进行评价；评价结果可由分立、合并、更名后的单位依法承继。

第二十一条 本办法自202X年X月X日起施行。

附件：1.铁路工程施工和监理企业监管约束行为评价标准

2.铁路工程施工和监理企业信用评价评分计算方法

3.铁路工程施工和监理企业监管良好行为加分标准

及加分建议表

4.铁路建设项目合同履约行为评价实施细则（模板）